## Slide 1: Подробное описание «Проекта»

## Slide 2: Этапы I: Разведка инфраструктуры заказчика
Проводиться тщательный анализ ИТ инфраструктуры заказчика в следствии чего определяются следующие понятия:
  Общая картина или же схема инфраструктуры
  Слабые стороны применяемых технологий и устройств
  Принцип работы существующих систем

## Slide 3: Этапы II: Разработка рекомендаций а также планов и дорожных карт по дальнейшему развитию
Проводиться совещание на котором решается основной курс развития заказчика в плане ИТ инфраструктуры:
  Составляются документы предложения по курсу развития заказчика
  Проводится согласования с заказчиком

## Slide 4: Этапы III: Пред закупочная подготовка
Проводиться подготовка по закупке оборудования:
  Составляются документы АСОС а также согласование с руководством заказчика.
  Проводится маркетинговый анализ.

## Slide 5: Этапы IV: Подготовка закупочной документации
Проводиться подготовка по закупочной документации:
  Готовиться Техническое задание проекта по закупу.
  Готовиться Тендерная документация по проекту закупа.
  Проводится согласование с руководством.
  Проводится подтверждение с Центром экспертизы и других прилегающих органов управления.

## Slide 6: Этапы V: Проведение торгов
Проводиться процесс проведения торгов:
  Основываясь на ТД и ТЗ собираются пакеты документов участников.
  Согласовывается подача документов и её детали.

## Slide 7: Этапы VI: Поставка
Поставка оборудования включает в себя:
Прослеживание логистической цепочки, прослеживание сроков по поставке
Процесс пред растаможи(а именно сбор перечня необходимых документов и средств для осуществления растаможи)
Растаможа (Если требуется с досмотром)
Доставка оборудования до склада заказчика
Подписания Акта о приеме и передачи.

## Slide 8: Этапы VII: Установка и интеграция
Установка и интеграция включает в себя:
Работы по пуско-наладочным работам
Работы по интеграции оборудования в и инфраструктуру заказчика.
Проведение тестирования
Подписания Акта о выполненных работах
Все данные работы желательно должны быть заранее запланированы воизбежания риска потери времени и появления лишних работ возникших в процессе интеграции.